დანართი №1

წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისება (32 02 04)

სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

საანგარიშო პერიოდში, განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა

ქვეყანაში კორონავირუსით გამოწვეული პანდემიის მიზეზით პროგრამით გათვალისწინებული აქტივობები არ განხორციელებულა.

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

- წარჩინებული მოსწავლეები დაჯილდოებულნი არიან ოქროსა და ვერცხლის მედლებით.

მიღწეული შუალედური შედეგები

კორონავირუსით გამოწვეული პანდემიის გამო, აღნიშნული პროგრამის ბენეფიციარების დაჯილდოება არ განხორციელებულა ოქროსა და ვერცხლის მედლებით.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

1.   დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე

კორონავირუსით გამოწვეული პანდემიის მიზეზით პროგრამით გათვალისწინებული აქტივობები არ განხორციელებულა.

მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა (32 02 06)

სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

საანგარიშო პერიოდში, განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა

- 2019 წლის ხელშეკრულების ფარგლებში მე-7 კლასის 15 ცალი რელიეფური და 186 ერთეული ბრაილის შრიფტით დაბეჭდილი სახელმძღვანელო გადაეცა სსიპ - ქალაქ თბილისის N202 საჯარო სკოლას; ხოლო 2020 წლის ხელშეკრულების ფარგლებში 16 ერთეული რელიეფური და 271 ერთეული ბრაილის შრიფტით ნაბეჭდი სახელმძღვანელო გადაეცა N202 საჯარო სკოლას.

- გაფორმებულია ხელშეკრულებები VII კლასის სახელმძღვანელოებისა და რვეულების რუსულ, აზერბაიჯანულ და სომხურ ენებზე თარგმნის მომსახურებისთვის;

- ხელშეკრულების ფარგლებში შესყიდულია გრიფირებული სასკოლო სახელმძღვანელოების გაციფრულების წინარე-სიცოცხლისუნარიანობის ანალიზი;

- გაფორმებულია ხელშეკრულებები 4 850 330 სასკოლო სახელმძღვანელოს ბეჭდვასა და მიწოდების შესყიდვის მიზნით, მათგან დარიგებულია 4 421 348 სახელმძღვანელო

- არაქართულენოვანი საჯარო სკოლების/სექტორების შესაბამისი საგნებისა და კლასების VIII-XII კლასის მოსწავლეებისთვის  შეძენილი და დარიგებულია 49 849 სახელმძღვანელო

- გაფორმებულია ხელშეკრულება და გადაცემულია საჯარო სკოლებისთვის 178 000 ერთეული  IX-XII კლასის ინგლისური ენის სასკოლო სახელმძღვანელოები და რვეულები

- საანგარიშო პერიოდში შეძენილი და გადაცემულია V-VIII კლასების 9400 ერთეული ფრანგული ენის სახელმძღვანელო, რომელთაგან დარიგებულია 7237 ერთეული.

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

- გრიფირების ადმინისტრირების ელექტრონული სისტემა სრულად პასუხობს გრიფირების პროცესის ამოცანებს და ფუნქციონირებს ტექნიკური ხარვეზების გარეშე;

- სახელმძღვანელოს სერიის/მაკეტის რეცენზირების პროცესი ხორციელდება კანონმდებლობით დადგენილი მოთხოვნებისა და ვადების შესაბამისად;

- უფასო/ხელმისაწვდომი ზოგადი განათლების მიღება საქართველოს ყველა საჯარო სკოლის მოსწავლისათვის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანებით განსაზღვრული სხვა კატეგორიების მოსწავლეების, ასევე კერძო სკოლის იმ მოსწავლეთათვის, რომლებიც არიან სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისა და 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპული მეომრების შვილები.

მიღწეული შუალედური შედეგები

თანაბრად ხელმისაწვდომია საგანმანათლებლო რესურსები საქართველოს ყველა საჯარო სკოლის  მოსწავლისათვის, ასევე, კერძო სკოლის  იმ მოსწავლეთათათვის, რომლებიც არიან სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისა და 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპული მეომრების შვილები, გაუმჯობესებულია განათლების ხარისხი და შექმნილია კომფორტული სასწავლო პირობები.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

- დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

„მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფის პროგრამის ფარგლებში“ პროგრამის ბენეფიციართა 100% იქნა/იქნება უზრუნველყოფილი სასკოლო სახელმძღვანელოებით. საანგარიშო პერიოდში 2018-2019 სასწავლო წლისთვის მოსწავლეების უზრუნველსაყოფად შესყიდული და მოთხოვნის შესაბამისად საქართველოს ყველა საჯარო სკოლისათვის დარიგებული იქნა 5 121 799 ცალი სახელმძღვანელო და რვეული; შესყიდულია 57 რელიეფური ნახატით დაბეჭდილი დამხმარე სასწავლო მასალა და 849 ცალი ბრაილის შრიფტით დაბეჭდილი სასკოლო სახელმძღვანელო, რომელიც სრულად გადაეცა სსიპ ქალაქ თბილისის N202 საჯარო სკოლას; შეძენილი და გადაცემული იქნა 4 რელიეფური ნახატით დაბეჭდილი დამხმარე სასწავლო მასალა და 50 ცალი ბრაილის შრიფტით დაბეჭდილი სასკოლო სახელმძღვანელო სსიპ ქალაქ ბათუმის N3 საჯარო სკოლისთვის;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

პროგრამის ბენეფიციართა 100% უზრუნველყოფილ იქნება სასკოლო სახელმძღვანელოებით

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

2020-2021 სასწავლო წელს პროგრამის ბენეფიციართა 100% უზრუნველყოფილია სასკოლო სახელმძღვანელოებით

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე

საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა (32 02 11)

სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

საანგარიშო პერიოდში, განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა

- 2019-2020 სასწავლო წლის მე-2 სემესტრში განხორციელდა 19 საჯარო სკოლის 2 242 მოსწავლის ტრანსპორტირება თბილისის მასშტაბით და ასევე 5 სკოლის 308 საჯარო სკოლის შშმ და სსსმ სატატუსის მქონე, ეტლით მოსარგებლე მოსწავლეების ტრანსპორტირებით მომსახურება;

- 2020-2021 სასწავლო წლის პირველ სემსტრში განხორციელდა 24 საჯარო სკოლის 3 340 მოსწავლის ტრანსპორტირება თბილისის მასშტაბით და ასევე 5 სკოლის 308 საჯარო სკოლის შშმ და სსსმ სატატუსის მქონე, ეტლით მოსარგებლე მოსწავლეების ტრანსპორტირებით მომსახურება;

- დაფინანსდა 55 მუნიციპალიტეტი, საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტირების მომსახურების შესყიდვის მიზნით

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

- გაზრდილია ზოგადი განათლების ხელმისაწვდომობის ხარისხი, განსაკუთრებით რთული გეოგრაფიული მდებარეობისა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე საჯარო სკოლის დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხურის მოსწავლეებისათვის;

- გაზრდილია ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში მოსწავლეთა დასწრების მაჩვენებელი;

- მინიმუმამდე დაყვანილია გაკვეთილებზე დაგვიანების ფაქტები და მოსწავლეთა გაკვეთილებზე დასწრების მაჩვენებელი გადააჭარბებს 95 %-ს;

- უზრუნველყოფილია რთული გეოგრაფიული და კლიმატური პირობების მქონე დასახლებების მოსწავლეთა სკოლამდე უსაფრთხო გადაადგილება.

მიღწეული შუალედური შედეგები

დასახლებულ პუნქტებში სადაც არ ფუნქციონირებს სკოლები და მანძილი უახლოეს სკოლამდე აღემატება 2 კმ-ს ან/და არ ფუნქციონირებს მუნიციპალური ტრანსპორტი ან/და რთული რელიეფურებით გამოირჩევა ქვეყანაში არსებული ვითარებიდან გამომდინარე საჭიროების შესაბამისად მოსწავლეთა 100% უზრუნველყოფილია ტრანსპორტით;.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

- დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირების პროგრამაში 2018-2019 სასწავლო წლის მე-2-ე სემესტრში ჩართულია საქართველოს (თბილისის და აჭარის რეგიონი) 201 საჯარო სკოლის 14929 მოსწავლე, მათ შორის 161 შშმ ბენეფიციარი მ.შ. სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის (RDAP 2018-2020) აქტივობის 2.2.3 ფარგლებში პროგრამის ბენეფიციართა 100% უზრუნველყოფილი იყო ტრანსპორტით;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

პროგრამის ბენეფიციართა 100% უზრუნველყოფილია ტრანსპორტით. მ.შ. სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის (RDAP 2018-2020) აქტივობის 2.2.3 ფარგლებში ყოველწლიურად პროგრამის ბენეფიციართა 100% უზრუნველყოფილია ტრანსპორტით;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

პროგრამის ბენეფიციართა 100% საჭიროების შესაბამისად  უზრუნველყოფილია ტრანსპორტის მომსახურებით;

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე

პროგრამა "ჩემი პირველი კომპიუტერი" (32 02 12)

სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

საანგარიშო პერიოდში, განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა

საანგარიშო პერიოდში პროგრამა „ჩემი პირველი კომპიუტერის“  ფარგლებში გაფორმებულია ხელშეკრულება პირველკლასელებისა და მათი დამრიგებლებისთვის  55 000 ცალი პორტაბელური კომპიუტერის/ბუქის სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით, მათგან დარიგებულია 54 778 ერთეული პორტაბელური კომპიუტერი (ბუქი).

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

- პირველკლასელი მოსწავლეები და მათი დამრიგებლები უზრუნველყოფილია პორტაბელური კომპიუტერებით (ნოუთბუქებით), ხოლო წარჩინებული მოსწავლები სხვადასხვა კომპიუტერული ტექნიკით.

მიღწეული შუალედური შედეგები

პროგრამის ფარგლებში პირველკლასელების და მათი დამრიგებლები უზრუნველყოფილია პორტაბელური კომპიუტერებით(ბუქებით), ხოლო კორონავირუსით გამოწვეული პანდემიის გამო წარჩინებული მოსწავლეებისათვის პორტაბელური კომპიუტერების შესყიდვა არ განხორციელებულა და შესაბამისად არ გადაცემულა.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

- დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

პროგრამა „ჩემი პირველი კომპიუტერი“-ს ფარგლებში საქართველოს საჯარო სკოლის პირველკლასელებისთვის და მათი დამრიგებლებისთვის შესყიდულ იქნება 55 000 ცალი პორტაბელური კომპიუტერი (ბუკი), ხოლო საბაზო საფეხურის კურსდამთავრებული წარჩინებული მოსწავლეებისთვის 3700 ცალი პორტაბელური კომპიუტერი;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაბამისი სასწავლო წლის ბენეფიციართა 100% უზრუნველყოფილი იქნება პერსონალური კომპიუტერებით

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

პირველკლასელ მოსწავლეები და მათ დამრიგებლები უზრუნველყოფილია ბუქებით.

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე

პროგრამის ფარგლებში არ განხორციელდა პორტაბელური კომპიუტერების შესყიდვა წარჩინებული მოსწავლეებისთვის კორონავირუსით გამოწვეული პანდემიის შედეგად გამოწვეული მიზეზებით.

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (32 02 13)

სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

საანგარიშო პერიოდში, განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა

პროგრამის ფარგლებში დაბეჭდილ იქნა 40 000 მოსწავლეთა გაკვეთილზე დასწრების აღრიცხვის ჟურნალი, რომელთაგან დარიგებულია 39 329 ერთეული

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

- სასწავლო წლისთვის საკლასო ჟურნალითა და სხვა საინფორმაციო ბეჭდური რესურსებით უზრუნველყოფილია  ყველა ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება;

მიღწეული შუალედური შედეგები

- საკლასო ჟურნალებით უზრუნველყოფილია ყველა საჯარო და საჭიროებისამებრ კერძო სკოლა

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

საკლასო ჟურნალებით უზრუნველყოფილია ყველა საჯარო და საჭიროებისამებრ კერძო სკოლა

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე

ზოგადი განათლების რეფორმის ხელშეწყობა (32 02 14)

სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

საანგარიშო პერიოდში, განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

- სკოლები აღჭურვილია ციფრული ტექნოლოგიებით;

მიღწეული შუალედური შედეგები

კორონავირუსით გამოწვეული პანდემიის მიზეზით პროგრამით გათვალისწინებული აქტივობები არ განხორციელებულა.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

- დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

166 საჯარო სკოლაში 2400 ლეპტოპი და 550 პროექტორი დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლებისთვის, 1560 ლეპტოპი და 470 პროექტორი საბაზო საფეხურის მასწავლებლებისთვის, ამავე საჯარო სკოლების კომპიუტერული ლაბორატორიებში 1700 ლეპტოპი, 165 პროექტორი და 80 დამტენი

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

სკოლებისთვის გადაცემულია: ა) დაწყებით საფეხურზე (I-IV კლასი) თითოეულ კლასზე ერთი ლეპტოპი; ჯამში 4625 ლეპტოპი ბ) დაწყებით საფეხურზე (I-IV კლასი) 5 კლასზე 1 პროექტორი; ჯამში 1180 პროექტორი გ) V-VI კლასებსა და საბაზო საფეხურზე საგნობრივი კათედრებისთვის (თითო სკოლაში 7 კათედრა) ლეპტოპები; ჯამში 2800 ლეპტოპი დ) V-VI კლასებსა და საბაზო საფეხურზე 5 კლასზე 1 ლეპტოპი და 1 პროექტორი; ჯამში: 1400 ლეპტოპი და 1400 პროექტორი ე) კომპიუტერული ლაბორატორიების განახლება/შევსება, ჯამში: 7000ლეპტოპი, 400 პროექტორი და 400 კარადა;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე

ქვეყანაში კორონავირუსით გამოწვეული პანდემიის მიზეზით პროგრამით გათვალისწინებული აქტივობები არ განხორციელებულა.

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება (32 07 01)

სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

საანგარიშო პერიოდში, განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა

- დასრულებულია 7 საჯარო სკოლის სამშენებლო სამუშაოები (კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხოვლეს საჯარო სკოლა, თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფელ სიქთარვის საჯარო სკოლა, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზედა საქარას საჯარო სკოლა,ქალაქ ოზურგეთის № 1 საჯარო სკოლა (ინოვაციური ცენტრი),ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სოფელ მუხურას საჯარო სკოლა,ვლადიმირ კომაროვის თბილისის ფიზიკა-მათემატიკის № 199 საჯარო სკოლის ქ. ბათუმის ფილიალი,დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ზემო მაჩხაანის საჯარო სკოლა)

- დასრულებულია 118 საჯარო სკოლის  ნაწილობრივი სარეაბილიტაციო სამუშაოები მათ შორის: სველი წერტილების, სან კვანძების. გათბობის სისტემების, ლიფტის და სარინელის მოწყობის, სახურავის მოწყობის,კიბის უჯრედის, სპორტული დარბაზის, საკლასო ოთახების, პანდუსების მოწყობის, ღობის მოწყობის, ფასადისა და ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოები, ასევე MCC- პროექტის ფარგლებში 2019 წლის ვალდებულებით განსაზღვრული 11 სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

- განხორციელდა 4 საჯარო სკოლის (ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ საკობიანოს საჯარო სკოლა (ქორეთის დაწყებითი კორპუსი), ყვარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ შაქრიანის საჯარო სკოლა (ენისელის დაწყებითი კორპუსი), ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფელ შრომისუბნის საჯარო სკოლის დაწყებითი კორპუსი და მარტვილის მუნიციპალიტეტის სოფელ კურზუს საჯარო სკოლის დაწყებითი კორპუსი) სასმელი წყლით წყალმომარაგების მიზნით ჭაბურღილების, სამარაგო რეზერვუარების და წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის  პროექტების მომზადების შესყიდვა და განხროციელდა  1 საჯარო სკოლის (ქალაქ თბილისის N10 საჯარო სკოლა) აღდგენა-გამაგრების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა.

- დასრულებულია 3 საჯარო სკოლის სრული რეაბილიტაციის სამუშაოები (წმინდა გაბრიელ ეპისკოპოსის სახელობის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბახვის საჯარო სკოლა, მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ წეროვნის № 2 საჯარო სკოლა,ქალაქ თბილისის № 90 საჯარო სკოლა)

- დასრულებულია თბილისისა და ბათუმის „ახალი განათლებისა და მენციერების ქალაქების“ გენერალური გეგმის დიზაინ-კონცეფციის შემუშავების საპროექტო მომსახურება;

- დაფინანსებულია დუშეთის მუნიციპალიტეტი 2020 წლის 5 მაისის საქართველოს მთავრობის N763 განკარგულების შესაბამისად შატილის სკოლა-პანსიონის სამშენებლო სამუშაოებისთვის.

- შესყიდული იქნა 30 ცალი ელექტრო გამათბობელი, სკოლების მოთხოვნის შესაბამისად, მათთვის დროებით  სარგებლობაში გადაეცემის მიზნით;

- სსიპ - ქალაქ სამტრედიის N15 საჯარო სკოლას, თბილისის N186 საჯარო სკოლას, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭაქვინჯის საჯარო სკოლას, საჩხერის N2 საჯარო სკოლას და თბილისის N203 საჯარო სკოლას ჯამურად გადაეცა 20 ერთეული პორტაბელური კომპიუტერი, ხოლო სოფელ იდლიანის საჯარო სკოლას გადაეცა  4 ერთეული სტანდარტული პერსონალური კომპიუტერი.

- საჯარო სკოლებისთვის გადასაცემად შესყიდულია და გადაცემულია 104 ერთეული პროექტორი.

- დაფინანებულია 86 საჯარო სკოლა სხვადასხვა სახის სარეაბილიტაციო სამუშაოების უზრუნველსაყოფად,  მათ შორის 21 საჯარო სკოლა დაფინანსებულია ერთიანი ეროვნული გამოცდებისთვის გაგრილების სისტემის მოწყობის მიზნით.

- გაფორმებულია ხელშეკრულებები 76 საგანმანთლებლო დაწესებულებისთვის საოფისე ავეჯისა და 58 საგანმანათლებლო დაწესებულებისთვის 724 ერთეული დაფის შესყიდვის მიზნით. საანგარიშო პერიოდში საოფისე ავეჯი მიეწოდა 34 საჯარო სკოლას, ხოლო დაფები გადაეცა 56 ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებას.

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება

მიღწეული შუალედური შედეგები

განხორციელდა ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების  მშენებლობა - რეაბილიტაცია, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, ინვენტარითა და ტექნიკით მომარაგება.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

- დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

6 ერთეულამდე გაიზარდა ახალი აშენებული საჯარო სკოლების რაოდენობა, დაიწყო 8 ახალი საჯარო სკოლის მშენებლობა, დასრულდა 1 ,,ახალი განათლებისა და მეცნიერების ქალაქი“ მშენებლობა, ექვს ახალ ლოკაციაზე მომზადდა განათლების ქალაქის საპროექტო დოკუმენტაცია, რომლიდანაც 3 ერთეულის სამშენებლო პროცედურები დაიწყო მიმდინარე წელს;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

განხორციელდება 7 ერთეული (თბილისში 1; რეგიონში 6) საჯარო სკოლის მშენებლობა, მათ შორის  განათლების ქალაქის პროექტის ფარგლებში დასრულდება 2 ერთეული ვლადიმირ კომაროვის თბილისის ფიზიკა-მათემატიკის N199 საჯარო სკოლის ფილიალის მშენებლობა;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

დასრულდა 7 ერთეული საჯარო სკოლის მშენებლობა.

- დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

განხორციელდა საჯარო სკოლებისთვის სხვადასხვა სახის სარეაბილიტაციო სამუშაოები მათ ზოგადი გაგანთლების რეფორმის ხელსეწყობის ფარგლებში ქ.თბილისში განხორციელდა 28 საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია; ნაწილობრივ სარეაბილიტაციო სამუშაოები ჩაუტარდა ქ. თბილისში 26 საჯარო სკოლას. განხორციელდა 2 საჯარო სკოლის (რეგიონი) სრული რეაბილიტაცია;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

განხორციელდება  6 საჯარო სკოლის (თბილისში 2; რეგიონში 4) სრული და 95-მდე საჯარო სკოლის.  ნაწილობრივი  რეაბილიტაცია (თბილისში 75-მდე; რეგიონში 20);

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

- განხორციელდა 132 საჯარო სკოლის  სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ასევე დაფინანებულია 86 საჯარო სკოლა სხვადასხვა სახის სარეაბილიტაციო სამუშაოების უზრუნველსაყოფად,  მათ შორის 21 საჯარო სკოლა დაფინანსებულია ერთიანი ეროვნული გამოცდებისთვის გაგრილების სისტემის მოწყობის მიზნით.

- დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

განხორციელდა 1254 საჯარო სკოლის სასკოლო მერხითა და სკამით, 265 საჯარო სკოლის სასკოლო დაფებით; 6 ახალი სკოლის საოფისე ავეჯით და 35 საჯარო სკოლის კომპიუტერით აღჭურვა. ჩატარდა საჯარო სკოლების 90%-ის ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემების პროექტირება და ნაწილობრივი მონტაჟი;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე განხორციელდება 57 საჯარო სკოლის სასკოლო საოფისე ავეჯით, 99 საჯარო სკოლის 10 200 სასკოლო მერხითა და სკამით, და 48 საჯარო სკოლის 435 ცალი  სასკოლო დაფით უზრუნველყოფა).

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

გაფორმებულია ხელშეკრულებები 76 საგანმანთლებლო დაწესებულებისთვის საოფისე ავეჯისა და 58 საგანმანათლებლო დაწესებულებისთვის 724 ერთეული დაფის შესყიდვის მიზნით. საანგარიშო პერიოდში საოფისე ავეჯი მიეწოდა 34 საჯარო სკოლას, ხოლო დაფები გადაეცა 56 ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებას.

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

2018 წელს საჯარო სკოლების 38.5%-ს აქვს გათბობის ცენტრალური სისტემა. დანარჩენი სკოლები გათბობის ძირითად წყაროდ იყენებენ ნახშირს და შეშას. აღნიშნული მაჩვენებელი წარმოადგენს მდგრადი განვითარების მიზნების ეროვნული დოკუმენტის მატრიცის 4.ა.1.1 საქართველოსთვის მისადაგებული/ეროვნული ინდიკატორს;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

2020 წლისთვის საჯარო სკოლების 45%-ს აქვს გათბობის ცენტრალური სისტემა. დანარჩენი სკოლები გათბობის ძირითად წყაროდ იყენებენ ნახშირს , შეშას, ელ.ენერგიას და სხვა;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

2020 წლისთვის საჯარო სკოლების 45.8%-ს აქვს გათბობის ცენტრალური სისტემა. დანარჩენი სკოლები გათბობის ძირითად წყაროდ იყენებენ ნახშირს , შეშას, ელ.ენერგიას და სხვა;

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე

პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება (32 07 02)

სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

საანგარიშო პერიოდში, განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა

- დასრულებულია 2 ახალი პროფესიული სასწავლებლის (სსიპ კასპის კოლეჯი და სსიპ პროფესიული კოლეჯი „მოდუსი“ მარნეულის ფილიალის) სამშენებლო სამუშაოები;

- დაწყებულია 3 ახალი პროფესიული სასწავლებლის   (ბორჯომის, ხაშურის, წყალტუბოს პროფესიული სასწავლებლების) მშენებლობა

- განხორციელდა 2 პროფესიული სასწავლებლის (სსიპ-კოლეჯი "ახალი ტალღა" და სსიპ კოლეჯი „იბერია“) ნაწილობრივი რეაბილიტაცია

- დასრულებულია ახალციხის სსიპ კოლეჯი ,,ოპიზარის"  შედუღების, ხის მხატვრული დამუშავების, ავტომობილის შეკეთება, სავალი ნაწილი- გარემო, იატაკის და ფილის სამუშაოების სახელოსნოების მშენებლობა და სსიპ- კოლეჯი „გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრი“ ავტო სახელოსნოს მშენებლობა და მიმდინარეობს 6 პროფესიული სასწავლებლის 8 შენობის(ფილიალების) სახელოსნოების მშენებლობის სამუშაოები.

- დაფინანსებულია 5 პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულება სხვადასხვა სახის სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელების მიზნით. („სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტი - ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია“  ფოთის ფილიალის შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელების მიზნით, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი დიდი ჯიხაიშის პროფესიული განყოფილების სარეაბილიტაციო სამუშაოებისთვის, სსიპ - პროფესიული კოლეჯი „ლაკადა“„სსიპ - საზოგადოებრივი კოლეჯი „სპექტრი“, სსიპ - კასპის კოლეჯი)

- დაფინანსებულია 7 პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულება საჭიროების შესაბამისად აღჭურვილობის შეძენის მიზნით (სსიპ - პროფესიული კოლეჯი „მოდუსი“, სსიპ - შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, სსიპ - საზოგადოებრივი კოლეჯი „აისი“, სსიპ - პროფესიული კოლეჯი „თეთნულდი“, სსიპ - ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის საზოგადოებრივი კოლეჯი, სსიპ - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, სსიპ - საზოგადოებრივი კოლეჯი „სპექტრი“ );

- სსიპ „პროფესიული კოლეჯი მოდუსი“ მარნეულის ფილიალისთვის გადაცემული 64 ერთეული სტანდარტული პერსონალური კომპიუტერი,

- გაფორმებულია ხელშეკრულებები სსიპ „პროფესიული კოლეჯი მოდუსი“  მარნეულის ფილიალის და სსიპ კასპის კოლეჯისთვის დაფებისა და საოფისე ავეჯის შესყიდვის მიზნით, აქედან კასპის პროფესიული სასწავლებელი აღჭურვილია საოფისე ავეჯითა და და ორივე პროფესიული სასწავლებელი აღჭურვილია დაფებით.

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

- პროფესიული საგანანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება.

მიღწეული შუალედური შედეგები

პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში შექმნილია სრულყოფილი სასწავლო პროცესისათვის საჭირო პირობები. პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებები საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში რეაბილიტირებულია და უზრუნველყოფილია საჭირო ინვენტარითა და აღჭურვილობებით, დაწყებულია ერთი პროფესიული სასწავლებლის მშენებლობა

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

- დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

ერთი ერთეულით გაიზარდა პროფესიული სასწავლებლების რაოდენობა, დაიწყო 3-მდე ახალ ლოკაციაზე პროფესიული სასწავლებლების მშენებლობა და დასრულდა 4 პროფესიული სასწავლებლის მშენებლობის პროექტირება. მ.შ. სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის (RDAP 2018-2020) აქტივობა 2.2.2* ფარგლებში. 2 პროფესიული სასწავლებელის საერთო საცხოვრებლის მსენებლობა, 1 კოლეჯის სასწავლო კორპუსისა და სახელოსნოს მშენებლობა;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

დასრულდება 2 ახალი პროფესიული სასწავლებლის მშენებლობა; დაიწყება  3  ახალი პროფესიული სასწავლებლის მშენებლობა; მ.შ. სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის (RDAP 2018-2020) აქტივობა 2.2.2* ფარგლებში სულ მცირე ერთ მუნიციპალიტეტში განვითარებულია ახალი პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულება (რეაბილიტაცია, აღჭურვა);

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

- დასრულებულია 2 ახალი პროფესიული სასწავლებლის (სსიპ კასპის კოლეჯი და სსიპ პროფესიული კოლეჯი „მოდუსი“ მარნეულის ფილიალის) სამშენებლო სამუშაოები;

- დაწყებულია 3 ახალი პროფესიული სასწავლებლის   (ბორჯომის, ხაშურის, წყალტუბოს პროფესიული სასწავლებლების) მშენებლობა

- დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

განხორციელდა 1 პროფესიული სასწავლებლის სრული რეაბილიტაცია და 8 პროფესიულ სასწავლებელში და მათ ფილიალებში შესრულდა სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული პროექტი;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

1  პროფესიულ კოლეჯის რეაბილიტაცია და 6-მდე პროფესიულ კოლეჯში განხორციელდება სხვდასხვა სახის სახელოსნოს მშენებლობა.

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

- განხორციელდა 2 პროფესიული სასწავლებლის ნაწილობრივი რეაბილიტაცია

- დასრულებულია 2 პროფესიული სასწავლებლის სახელოსნოების მშენებლობა და მიმდინარეობს 6 პროფესიული სასწავლებლის 8 შენობის(ფილიალების) სახელოსნოების მშენებლობის სამუშაოები

- დაფინანსებულია 5 პროფესიული სასწავლებელი სარეაბილიტაციო სამუშაებოს ჩატარების მიზნით.

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

შესაბამისი ინვენტარით მომარაგდა 15-მდე პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი დაწესებულება;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

მოთხოვნის შესაბამისად ინვენტარით მომარაგდება პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი დაწესებულებები;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

მოთხოვნის შესაბამისად ინვენტარით აღჭურვილია პროფესიული სასწავლებლები.

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე

პროფესიული სასწავლებლების სახელოსნოების მშენებლობის გარკვეული პროექტების რაოდენობა წარმოადგენს გარადამავალ პროექტებს და  სავარაუდო დასრულების ვადად განისაზღვრება 2021 წელი.

სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების ინფრასტრუქტურის განვითარება (32 07 03)

სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

საანგარიშო პერიოდში, განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა

- დასრულებულია სამუშაოები საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს ადმინისტრაციული შენობების, თბილისში, სსიპ – საქართველოს ევგენი ხარაძის ეროვნული ასტროფიზიკური ობსერვატორიის,  სსიპ - კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის შენობის, სსიპ „შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის“; სსიპ შემოქმედებითი საქართველოს და ქ. გორის სპორტის სასახლის სპორტული დარბაზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

- განხორციელდა კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალქალაქში ოთხი ჩოგბურთის კორტის, გასახდელების, ადმინისტრაციული შენობის მოწყობის სრული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომსახურების  შესყიდვა

- დაფინანსებულია სსიპ - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი“ ინვენტარის გადაზიდვის ხარჯის ანაზღაურების და სსიპ – საქართველოს ევგენი ხარაძის ეროვნული ასტროფიზიკური ობსერვატორია დენით და ბუნებრივი აირით უზრუნველყოფის მიზნით, სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა ფილიალების სარეაბილიტაციო სამუშაოებისთვის და სსიპ - საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურის ქალაქ ზუგდიდის და ქალაქ  რუსთავის ოფისების ცენტრალური გათბობის სისტემით უზრუნველყოფის მიზნით.

- 2 ერთეული სტანდარტული პორტაბელური კომპიუტერი გადაცემულია საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროსთვის, ხოლო 6 ერთეული სსიპ „საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურისთვის.

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების  ინფრასტრუქტურის განვითარება.

მიღწეული შუალედური შედეგები

რეაბილიტირებულია სამინისტროს სისტემაში შემავალი რიგი საჯარო სამართლის იურიდიული პირების და ტერიტორიული ორგანოების შენობები.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

- დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

განხორციელდა არანაკლებ 15 ერთეული სამინისტროს სისტემაში შემავალი სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების რეაბილიტაცია;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

განხორციელდება სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების 5-მდე შენობის რეაბილიტაცია;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

განხორციელდა სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების 6 შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე

უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება (32 07 04)

სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

საანგარიშო პერიოდში, განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა

- დაფინანსება გადაეცა 4 უმაღლეს სასწავლებელს სხვადასხვა სახის სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელების მიზნით (სსიპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი;  სსიპ - ი.გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსოტეტი და სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი)

- განხორციელდა სსიპ სამცხე-ჯავახეთის უნივერსიტეტის, სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის, სსიპ შოთა მესხიას სახელობის ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის, სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელწიფო უნივერსიტეტის და სსიპ აკაკი წერეთლის უნივერსიტეტის ევროსივრცისთვის განკუთვნილი ფართების სარეაბილიტაციო სამუშაოები

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

უმაღლესი და  სამეცნიერო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება

მიღწეული შუალედური შედეგები

გაუმჯობესებულია უმაღლესი და სამეცნიერო საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურა და სასწავლო გარემო.

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

- დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

დაფინანსებულია არანაკლებ 4 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარებისა და საჭირო ინვენტარით აღჭურვის

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

დაფინანსებულია 6 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარებისა და საჭირო ინვენტარით აღჭურვის მიზნით;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

- დაფინანსება გადაეცა 4 უმაღლეს დაწესებულებას სხვადასხვა სახის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისთვის, ხოლო 6 უმაღლეს დაწესებულებაში ჩატარდა ევროსივრცისთვის განკუთვნილი ფართების სარეაბილიტაციო სამუშაოები

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების დაფინანსება დამოკიდებულია მათ მიერ წარმოდგენილ  მოთხოვნებზე

საჯარო სკოლების ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის სისტემის განვითარება (32 07 05)

სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

საანგარიშო პერიოდში, განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა

- 46 საჯარო სკოლაში განხორციელდა ათასწლეულის გამოწვევის ფონდის მიერ, რეაბილიტაციის ფარგლებში საჯარო სკოლებში დამონტაჟებული ბიოლოგიური გამწმენდი დანადგარების (ბიოტალ - TBSD-ER) მიმდინარე მომსახურება,

- დასრულებულია 23 საჯარო სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

- 2020 წელს მსოფლიოში ახალი კორონავირუსის (COVID 19) პანდემიიდან გამომდინარე საჯარო სკოლებში განსახორციელებელ სადენზიფექციო სამუშაოებთან დაკავშირებით ხელშეკრულების ფარგლებში შეძენილი და დარიგებულია 1299  საჯარო სკოლისთვის 5000 ცალი დისპენსერი და 80 ტონა სადეზინფექციო ხსნარი;

- კორონავირუსთან დაკავშირებით საქართველოს მთავრობის 27 აგვისტოს N1649 განკარგულების თანახმად  საჯარო სკოლებისთვის გადასაცემად შესყიდულ იქნა სადენზიფექციო ხსნარების დისპანსერები და კონცენტრატები, თერმომეტრები, დეზობარიერები, სამედიცინო მასალები და ხელის სადენზიფექციო საშუალებები. რომელიც გადაცემულ იქნა საქართველოს მასშტაბით 2085 საჯარო სკოლასა და 62 საგანმანათლებლო რესურსცენტრისთვის;

- დაფინანსებულია 213 საჯარო სკოლა ზოგიერთი სახის საწმენდი და სადეზინფექციო საშუალებების შესაძენად

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

საჯარო სკოლების ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის სისტემის დანერგვა  ხელს შეუწყობს ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის სისტემის ჩამოყალიბებასათვის საწყისი ამოცანების შესრულებას, რაც უზრუნველყოფს შემდგომ წლებში მის მდგრად მუშაობას.

მიღწეული შუალედური შედეგები

- საჭიროების შესაბამისად განხორციელდა საჯარო სკოლებში დამონტაჟებული ბიოლოგიური გამწმენდი დანადგარების (ბიოტალ - TBSD-ER) მიმდინარე მომსახურება,  რიგირ საჯარო სკოლების ნაწილობრივი რეაბილიტაცია, საჯარო სკოლებისთვის გადასაცემად შესყიდულ იქნა სადენზიფექციო ხსნარების დისპანსერები და კონცენტრატები, თერმომეტრები, დეზობარიერები, სამედიცინო მასალები და ხელის სადენზიფექციო საშუალებები. რომელიც გადაცემულ იქნა საქართველოს მასშტაბით 2085 საჯარო სკოლასა და 62 საგანმანათლებლო რესურსცენტრისთვის;დარიგებულია 1299  საჯარო სკოლისთვის 5000 ცალი დისპენსერი და 80 ტონა სადეზინფექციო ხსნარი;დაფინანსებულია 213 საჯარო სკოლა ზოგიერთი სახის საწმენდი და სადეზინფექციო საშუალებების შესაძენად

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები

- დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

საქართველოს ყველა საჯარო სკოლაში განხორციელდა შენობების სრული ინვენტარიზაცია, განხორციელდა საჯარო სკოლების ტექნიკური მდგომარეობის შეფასება და აღნიშნული ინფორმაცია სრულად იქნა ასახული უკვე არსებულ მოვლა-პატრონობის პროგრამულ უზრუნველყოფაში. 2019 წელს მოვლა პატრონობის საპილოტე პროგრამაში ჩაერთო 126 საჯარო სკოლა. ასევე 2019 წლის განმავლობაში დასრულდება თიანეთის, ყაზბეგის, ონის, ქარელის, ოზურგეთის, ჩოხატაურის, ხაშურის, ბაღდათის, მარტვილის, ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტების 56 საჯარო სკოლაში ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის პროგრამის ფარგლებში სარეაბილიტაციო სამუშაოები;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

450-დე საჯარო სკოლაში განხორციელდება სამუშაოები

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

- 46-საჯარო სკოლაში შესყიდულია ბიოლოგიური გამწმენდი დანადგარების (ბიოტალ - TBSD-ER) მიმდინარე მომსახურება,

- დასრულებულია 23 საჯარო სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

- დარიგებულია 1299  საჯარო სკოლისთვის 5000 ცალი დისპენსერი და 80 ტონა სადეზინფექციო ხსნარი;

- საჯარო სკოლებისთვის გადასაცემად შესყიდულ იქნა სადენზიფექციო ხსნარების დისპანსერები და კონცენტრატები, თერმომეტრები, დეზობარიერები, სამედიცინო მასალები და ხელის სადენზიფექციო საშუალებები. რომელიც გადაცემულ იქნა საქართველოს მასშტაბით 2085 საჯარო სკოლასა და 62 საგანმანათლებლო რესურსცენტრისთვის

- დაფინანსებულია 213 საჯარო სკოლა ზოგიერთი სახის საწმენდი და სადეზინფექციო საშუალებების შესაძენად

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე

პროგრამაში გათვალისწინებული იყო ათასწლეულის გამოწვევის ფონდის მიერ რეაბილიტირებულ საჯარო სკოლებში (TO 1, 2, 3, 4 და 6-ით განსაზღვრული საჯარო სკოლები) მდგრადობის შენარჩუნების მიზნით განსახორციელებელი სამუშაოები და საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა, საჯარო სკოლებისთვის ბიოლოგიური გამწმენდი საშუალებების მომსახურების შესყიდვა,  საჯარო სკოლების, რესურსცენტრების და მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლების ტრენინგი და პროგრამული უზრუნველყოფის „მნე“ მოდულურ ანალიტიკური განვითარება. ყოველივე ზემოაღნიშნული ღონისძიებები და აქტივობები განხორციელდა შეზღუდულად და შესრულდა სხვა უფრო პრიორიტეტული აქტივობები ახალი კორონავირუსით გამოწვეული პანდემიის გამო.

პროფესიული განათლება I (KfW) (32 14)

სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

საანგარიშო პერიოდში, განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა

საანგარიშო პერიოდში პროგრამით გათვალისწინებული საკონსულტაციო მომსახურების შესყიდვის მიზნით დამუშავდა ტექნიკური დავალება წინასაკვალიფიკაციო შესყიდვის პროცედურისათვის და შერჩეული იქნა 4 სავარაუდო საერთაშორისო საკონსულტაციო კომპანია. ასევე დასრულდა ტექნიკური დავალების შემუშავება მთავარი საკონსულტაციო კომპანიის შერჩევისათვის შესყიდვის პროცედურის გამოსაცხადებლად და დაწყებულია სატენდერო პროცედურები.

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები

შენობები აშენებულია და შესაბამისი ღჭურვილობით უზრუნველყოფილია;

სწავლებისა და ადმინისტრირების რესურსი გაუმჯობესებულია;

ე. წ ჰაბ-სერვისი უზრუნველოფილია;

კოლეჯებთან და კერძო სექტორთან თანამშრომლობა დამყარებულია

მიღწეული საბოლოო შედეგები

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები

- დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

0 სტუდენტი

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

200 სტუდენტი (პირველი მიღება 2023 წელს)

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე

- დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

ცენტრის მუშაობის დაწყების შემდეგ, ცენტრსა და სულ მცირე 5 კერძო საწარმოს შორის გაფორმებულია თანამშრომლობის მემორანდუმი

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე

- დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

ცენტრის მუშაობის დაწყებიდან 1 წლის განმავლობაში, სულ მცირე ორ კოლეჯთან თანამშრომლობით ხორციელდება სტუდენტთა და მასწავლებელთა გაცვლითი პროგრამები

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე