**განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს 2021 წლის ანგარიში**

**სკოლები-2021**

**აშენდა**

სააგენტოს დაფინანსებით დასრულდა მესტიის მუნიციპალიტეტის სოფელ წვირმის საჯარო სკოლის მშენებლობა - 1298588.48 ლარი

**მიმდინარეობს 5 სკოლის მშენებლობა**

ვლადიმირ კომაროვის თბილისის ფიზიკა-მათემატიკის № 199 საჯარო სკოლის დიდი დიღმის ფილიალის 350 მოსწავლეზე გათვლილი შენობის პროექტირება/მშენებლობა, ასევე გარე სპორტული მოედნის და ორი შიდა სპორტული დარბაზის მოწყობა - 9499951.75 ლარი

ქალაქ თბილისის № 86 საჯარო სკოლის 650 მოსწავლეზე გათვლილი შენობის პროექტირება/მშენებლობა, ასევე ღია და დახურული გარე სპორტული მოედანი და სპორტული დარბაზის მოწყობა - 9872000 ლარი

ქალაქ თბილისის № 138 საჯარო სკოლის 650 მოსწავლეზე გათვლილი შენობის პროექტირება/მშენებლობა, ასევე გარე სპორტული მოედანი და სპორტული დარბაზის მოწყობა - 10`723`514 ლარი.

ქალაქ ტყიბულის № 7 საჯარო სკოლის 650 მოსწავლეზე გათვლილი შენობის მშენებლობის დასრულება- 2296000 ლარი

მალხაზ აბაშიძის სახელობის ხონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩაის მეურნეობის საჯარო სკოლის 60 მოსწავლეზე გათვლილი შენობის მშენებლობა - 1536877.

სრული რეაბილიტაცია

დასრულდა 3 სკოლის სრული რეაბილიტაცია

ქალაქ თბილისის № 74 საჯარო სკოლის შენობის შიდა სრული რეაბილიტაცია, მათ შორის სპორტული დარბაზის მოწყობა - 796,506.84 ლარი

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყულიშკარის საჯარო სკოლა - 649999.63 ლარი

ვანის მუნიციპალიტეტის სოფელ შუაგორას საჯარო სკოლა - 1075051.77 ლარი

მიმდინარეობს 4 სკოლის სრული რეაბილიტაცია

ვანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ინაშაურის საჯარო სკოლა - 337507.63 ლარი

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ოქტომბრის საჯარო სკოლა - 837872.94 ლარი

ქალაქ თბილისის № 147 საჯარო სკოლა - 2428632.97 ლარი

ქალაქ თბილისის № 102 საჯარო სკოლა - 1458777 ლარი

მიმდინარეობს ტენდერი 3 სკოლის სრული რეაბილიტაციისთვის

ქალაქ თბილისის № 202 საჯარო სკოლა - უსინათლო მოსწავლეებისთვის, მათთვის საჭირო გარემოს შესაქმნელად, მიმდინარეობს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მქონე შენობის რესტავრაცია/სრული რეაბილიტაცია - 2864970

გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ მეჯვრისხევის საჯარო სკოლა - 2700000 ლარი

ქალაქ თბილისის № 171 საჯარო სკოლა - 2255495 ლარი

**103 სკოლის ნაწილობრივი რეაბილიტაცია**

დასრულებულია 49 სკოლის ნაწილობრივ სარეაბილიტაციო სამუშაოების ინფრასტრუქტურული პროექტი

მიმდინარეობს 54 სკოლის ნაწილობრივი სარეაბილიტაციო სამუშაოების ინფრასტრუქტურული პროექტი

**მიმდინარეობს ტენდერი 19 სკოლის ნაწილობრივი სარეაბილიტაციო სამუშაოების ინფრასტრუქტურული პროექტისთვის**

**მოვლა-პატრონობის პროექტის ფარგლებში ნაწილობრივ სარეაბილიტაციო სამუშაოები განხორციელდა რეგიონების 46 საჯარო სკოლაში**

**პროფესიული სასწავლებლები**

მიმდინარეობს 5 პროფესიული სასწავლებლის მშენებლობა:

წყალტუბოს პროფესიული სასწავლებლის 100 სტუდენტზე გათვლილი სასწავლო კორპუსის მშენებლობა და სპორტული დარბაზის მოწყობა - 5719922.82 ლარი

ხაშურის პროფესიული სასწავლებლის 200 სტუდენტზე გათვლილი სასწავლო კორპუსის მშენებლობა და გარე სპორტული მოედნის მოწყობა, ასევე სამშენებლო, სოფლის მეურნეობის ტექნიკის, ელექტრომექანიკის, სატყეო საქმის და მეფუტკრეობის სახელოსნოების ფართების მოწყობა - 9835935 ლარი

ბორჯომის პროფესიული კოლეჯის 250 სტუდენტზე გათვლილი სასწავლო კორპუსის მშენებლობა და სპორტული დარბაზის მოწყობა 9297000 ლარი

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის 200 სტუდენტზე გათვლილი ახალი სასწავლო შენობის სამშენებლო სამუშაოები - 1449996.3 ლარი

სააგენტოს ზედამხედველობით -ააიპ კოლეჯი ,,ჰორიზონტი''-ს კოლეჯი დიზაინ ბილდის კონცეფციით ქ. ლანჩხუთში, ჟორდანიას ქ N76-ის მიმდებარედ პროფესიული საგანმანათლებლო (კოლეჯი) დაწესებულების ახალი შენობის პროექტირება-მშენებლობის სამუშაოები -2499499 ლარი

**სრული რეაბილიტაცია**

მიმდინარეობს სსიპ-სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის-ს ახალქალაქის პროფესიული განყოფილების სასწავლო კორპუსის და სახელოსნოების სრული რეაბილიტაცია- 2572741

**ნაწილობრივი რეაბილიტაცია**

სსიპ კოლეჯი „აისი“-ს კაჭრეთის ტერიტორიაზე სასწავლო სახელოსნოსთვის დაბალი ძაბვის ელექტრო ქსელის მოსაწყობად საჭირო კაბელის შესყიდვა თანმდევი სამონტაჟო სამუშაოები 44733 ლარი

**სახელოსნოების მშენებლობა**

დასრულდა 8 ლოკაციაზე სხვადასხვა მოდულის სახელოსნოს მშენებლობა

სსიპ კოლეჯი "აისი" ალვანის ფილიალი

სსიპ კოლეჯი "აისი" კაჭრეთის ფილიალი

სსიპ-კოლეჯი "ახალი ტალღა"

სსიპ კოლეჯი „ლაკადა“

სსიპ-კოლეჯი ,,ფაზისი"

სსიპ კოლეჯი "ერქვანი"- სახელოსნოების მშენებლობა

კასპის პროფესიული კოლეჯი- სახელოსნოების მშენებლობა

სსიპ კოლეჯი „ლაკადა“ ფოცხოეწერის კორპუსი

მიმდინარეობს

სსიპ-საზოგადოებრივი კოლეჯი „მერმისი"

**უმაღლესი სასწავლებლები და სსიპ-ები**

დასრულდა სსიპ "იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის" შემოღობვის სამუშაოები - 314651.07 ლარი

დასრულდა ოზურგეთის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის რეაბილიტაცია -44402.53 ლარი

მიმდინარეობს სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგიონული ინოვაციების ჰაბის მშენებლობა - 1897994.64

მიმდინარეობს ტენდერი ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრის ძირითად შენობაში ორი სამგზავრო ლიფტის გამოცვლის სამუშაოებისთვის- 428933

ივ.ჯავახიშვილის სახელობით თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ალექსანდრე ნათიშვილის სახელობის მორფოლოგიის ინსტიტუტის შენობების რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქციის სამუშაოებისთვის - 4047400

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ვლადიმერ ჭავჭანიძის სახელობის კიბერნეტიკის ინსტიტუტის მე-8 სართულის სრული რეაბილიტაცია - 285919

**მოსწავლეებისა და მასწავლებლების სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა**

პროგრამის ფარგლებში 2021-2022 სასწავლო წელს შესყიდულია ჯამში 5437451 ერთეული 21 135 661.68 ლარის ღირებულების გრიფირებული სასკოლო სახელმძღვანელო (მოსწავლის წიგნი, მოსწავლის რვეული, მასწავლებლის წიგნი) და საქართველოს მასშტაბით მიწოდებულია პროგრამის ბენეფიციარებისთვის.

უსინათლო და მცირედმხედველი პირებისთვის შესყიდული იქნა 45544 ლარის ღირებულების ბრაილის შრიფტით და რელიეფურად დაბეჭდილი გრიფირებული სახელმძღვანელოები სსიპ ქალაქ თბილისის N202 საჯარო სკოლისთვის. ამ ეტაპისთვის გაფორმებულია ხელშეკრულება ბრაილის შრიფტით დასაბეჭდი VIII კლასის გრიფმინიჭებული სახელმძღვანელოების სახელმწიფო შესყიდვაზე, ჯამური ღირებულებით 42320.00 ლარი. მიმწოდებელმა ბრაილის შრიფტით აწყობილი გრიფმინიჭებული სასკოლო სახელმძღვანელოების და რელიეფური ნახატებით დაბეჭდილი სასწავლო მასალის მოწოდება უნდა უზრუნველყოს 2021 წლის 29 ნოემბრის ჩათვლით.

სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეების განათლების ხელშესაწყობად გახმოვანდა 18 სახელმძღვანელო და შესყიდული იქნა 34689,00 ლარის ღირებულების გრიფირებული სახელმძღვანელოების აუდიო ვერსიები. აუდიო სახელმძღვანელოები გადასცა სსიპ ქალაქ თბილისის N202 საჯარო სკოლას.

**სხვადასხვა გამომცემლობებთან გაფორმდა ჯამში 36 ხელშეკრულება და 36 შედარების აქტი - ჯამური ღირებულებით 2767624.51 ლარი.**

**გრიფირებული სახელმძღვანელოების თარგმანი რუსულ, სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე**

გრიფირებული სახელმძღვანელოების რუსულ, სომხურ და აზერბაიჯანულ ენაზე თარგმნასთან დაკავშირებით სხვადასხვა გამომცემლობებთან გაფორმდა 11 ხელშეკრულება და შედარების აქტი, ჯამური ღირებულებით 638617.75 ლარი.

**წლის განმავლობაში დაბეჭდილი სახელმძღვანელოების ჰონორარი**

სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს მიერ სხვადასხვა გამომცემლობებთან გაფორმდა 29 ხელშეკრულება და შედარების, ჯამური ღირებულებით 2 054 988.90 ლარი

სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს მიერ სხვადასხვა გამომცემლობებთან გაფორმა 11 ხელშეკრულება და შედარების აქტი, ჯამური ღირებულებით 145 736.14 ლარი

**პროგრამა „ჩემი პირველი კომპიუტერი“**

პროგრამა „ჩემი პირველი კომპიუტერი“-ს ფარგლებში, საქართველოს საჯარო სკოლის პირველკლასელებისთვის და მათი დამრიგებლებისთვის გადასაცემად, ჯამში შესყიდულია 55 500 ცალი პორტაბელური კომპიუტერი (ბუკი), ღირებულებით 48 700 000 ლარი.

ამავე პროგრამის ფარგლებში, იმ წარჩინებულ მოსწავლეებზე გადასაცემად, რომლებმაც საბაზო საფეხური დაამთავრეს 10 ქულაზე (2019-20 და 2020-21 სასწავლო წელი) დასრულდა ელექტრონული ტენდერი (NAT210020726) 9000 ცალი პორტაბელური კომპიუტერის შესყიდვაზე, საერთო ღირებულებით 23 265 000 ლარი. ლეპტოპების გადაცემა მოხდება ეტაპობრივად, 2022 წლის განმავლობაში.

**წარჩინებულ მოსწავლეთა მედლები**

სააგენტოს მიერ შესყიდულია 6622 ოქროს და 2115 ვერცხლის მედალი ჩასადები კოლოფით, მიმდინარეობს რესურსცენტრებისთვის მიწოდების პროცესი.

**საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა**

„საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფის“ პროგრამის ფარგლებში 2020-2021 სასწავლო წლის II სემესტრში განხორციელდა თბილისის 20 საჯარო სკოლის 2978 მოსწავლის ტრანსპორტირება, მომსახურების ჯამურმა ღირებულებამ შეადგინა 609 890 ლარი. ასევე, 2020-2021 სასწავლო წლის II სემესტრში განხორციელდა თბილისის სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეებისთვის განკუთვნილი 5 საჯარო სკოლის 320 მოსწავლის ტრანსპორტირება, მომსახურების ჯამურმა ღირებულებამ შეადგინა 675 140 ლარი.

„საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფის“ პროგრამის ფარგლებში 2021-2022 სასწავლო წლის I სემესტრში ხორციელდება სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეებისთვის განკუთვნილი თბილისის 6 საჯარო სკოლის 251 მოსწავლის ტრანსპორტირება, მომსახურების ჯამურმა ღირებულებაა 509 500 ლარი. ასევე, 2021-2022 სასწავლო წლის I სემესტრში ხორციელდება თბილისის 25 საჯარო სკოლის 7165 მოსწავლის ტრანსპორტირება, მომსახურების ჯამურმა ღირებულებაა 1 881 850 ლარი.

**ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ციფრული ტექნოლოგიებით განახლება/აღჭურვა**

საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტროს პროექტის „ინოვაცია, ინკლუზიური განათლება და ხარისხი“-ს ფარგლებში შესყიდული 6350 ცალი პორტაბელური კომპიუტერი, სააგენტოს მიერ გადაცემულია 456 საჯარო სკოლებისთვის.

 სსიპ ქალაქ თბილისის N202 საჯარო სკოლისთვის შესყიდულია და გადაცემულია 316300.00 ლარის ღირებულების თანამედროვე დამხმარე მოწყობილობები, რომლებიც განკუთვნილია უსინათლო და მცირედმხედველი პირებისთვის.

საქართველოს საჯარო სკოლებისთვის შესყიდულია 500 ცალი პროექტორი ღირებულებით 627 000.00 ლარი, 464 ცალი პროექტორი მიეწოდა 155 სკოლას.

**COVID – 19**

სააგენტო უზრუნველყოფს საქართველოს საჯარო სკოლების და საგანმანათლებლო რესურსცენტრების სხვადასხვა სახის სადეზინფექციო საშუალებებით მომარაგებას. 2021 წლის განმავლობაში სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს მიერ შესყიდულ იქნა:

• 10 000 ცალი თერმომეტრი;

• 1753 ცალი დეზო ბარიერი;

• 3012 ცალი 1 ლიტრიანი კედლის დისპენსერი;

• 4 921 490 ცალი ერთჯერადი პირბადე;

• 540 473 ლიტრი ხელის სადეზინფექციო საშუალება;

• 4 921 758 დეზობარიერისთვის და ზედაპირების დასამუშავებლად საჭირო სადეზინფექციო კონცენტრატი.

2021 წლის განმავლობაში საჭირო სადეზინფექციო საშუალებების შესყიდვის ღირებულებამ ჯამში შეადგინა 3389138 ლარი.

Unisef -ის და იაპონიის მთავრობის საჩუქარი

Unisef -ის და იაპონიის მთავრობის საჩუქარი - ხელის სადეზინფექციო საშუალებები, რომლებიც უსასყიდლოდ გადმოეცა სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს, სრულად გადაეცათ საქართველოს საგანმანათლებლო რესურსცენტრებს მათ სამოქმედო ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლებისთვის მიწოდების მიზნით.

**World Vision - საინფორმაციო პოსტერები**

World Vision-ის მიერ მომზადდა COVId-19 ვაქცინაციასთან დაკავშირებული საინფორმაციო პოსტერები, რომლებიც უსასყიდლოდ გადმოეცა სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს, კერძოდ:

• საინფორმაციო პოსტერები სკოლის მოსწავლეებისთვის - 2090 ცალი;

• საინფორმაციო პოსტერები სკოლის მასწავლებლებისთვის - 2090 ცალი;

• საინფორმაციო პოსტერები სკოლის ბაღებისთვის - 1500 ცალი;

აღნიშნული პოსტერები სრულად გადაეცათ საქართველოს საგანმანათლებლო რესურსცენტრებს მათ სამოქმედო ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლებისთვის მიწოდების მიზნით.

**საგანმანათლებლო დაწესებულებების აღჭურვა**

* რეალურ-ვირტუალური ლაბორატორია

სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტომ სსიპ ქალაქ თბილისის N221 საჯარო სკოლისთვის და სსიპ ვანის მუნიციპალიტეტის სოფელ შუაგორის საჯარო სკოლისთვის შეისყიდა და გადასცა 2 კომპლექტი რეალურ-ვირტუალური ლაბორატორია, ჯამური ღირებულებით 28 000 ლარი.

* სამედიცინო ინვენტარი

საქართველოს საჯარო სკოლებისთვის შესყიდული იქნა 222 კომპლექტი სამედიცინო აღჭურვილობა ღირებულებით 744348.00 ლარი. 201 საჯარო სკოლას გადაეცა სამედიცინო აღჭურვილობის კომპლექტი.

* საოფისე ავეჯი

 2021 წელს სააგენტოს მიერ 22 საჯარო სკოლა აღიჭურვა 248789 ლარის ღირებულების საოფისე ავეჯით;

 სსიპ ქალაქ თბილისის N221 საჯარო სკოლა აღიჭურვა 144500 ლარის ღირებულების სამზარეულოს ინვენტარით;

 ასევე 46 საჯარო სკოლაში მიწოდებულია 123,764 ლარის საკონფერენციო, რბილი და სამზარეულოს სკამები;

* სასკოლო მერხი და სკამი

4853 სასკოლო მერხი და სკამი დარიგდა 55 საჯარო სკოლაში სულ 372225.1 ლარის ღირებულებით. გაფორმდა ხელშეკრულება 20 000 სასკოლო მერხისა და სკამის 150 საჯარო სკოლაში მიწოდების თაობაზე.

* სასკოლო დაფა

154 საჯარო სკოლაში დარიგებულია 1419 საკლასო დაფის კომპლექტი. დეკემბერში დარიგდება 1121 საკლასო დაფის კომპლექტი117 საჯარო სკოლაში. პროექტის სრული ღირებულებაა: 885,456 ლარი.